**Проект**

Утверждена

постановлением главы городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г. №\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»**

**РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2018-2022 ГОДЫ**

г. Избербаш

2018 г.

**П А С П О Р Т**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ**

**ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»**

**РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2018-2022 ГОДЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы  | Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды в городском округе «город Избербаш»Республики Дагестан на 2018-2022гг.» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Федеральный закон от 09 декабря 2016 года №415-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказ Минстроя России от 21 февраля 2017г. №114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год»;Постановление Правительства Республики Дагестан от 14 марта 2017г. №61а «О внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан». |
| Ответственный исполнитель Программы  | Администрация городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан (далее – Администрация) |
| Участники Программы  | Администрация, МКУ «УЖКХ» г. Избербаш; Отдел земельных и имущественных отношений;Отдел строительства и архитектуры;подрядные организации;предприятия, организации, учреждения (по согласованию);жители муниципального образования г.Избербаш;ТСЖ, управляющие компании |
| Цель Программы  | Повышение уровня благоустройства территории городского округа «город Избербаш»  |
| Задачи Программы  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского округа «город Избербаш»; повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа; вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа «город Избербаш»; обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения в городском округе «город Избербаш» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя. |
| Срок реализации Программы | В течение 2018-2022 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы  | Общий объем финансирования Программы в 2018-2022 гг. за счет всех источников составляет 149271,0 тыс.рублей, из них:за счет средств федерального бюджета 139195,0 тыс.рублей;за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан 7326,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета городского округа «город Избербаш» 2750,0 тыс.рублей;в том числе по годам:2018 год – 29854,2 тыс.рублей;2019 год - 29854,2 тыс.рублей;2020 год – 29854,2 тыс.рублей;2021 год – 29854,2 тыс.рублей;2022 год - 29854,2 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | Реализация на территории городского округа «город Избербаш» в 2018-2022гг. комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству приведет к: - созданию механизма и современной муниципальной нормативной правовой базы реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан;- формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов; - повышению качества городской среды на территориях реализации проектов; - дополнительному приросту рабочих мест  |

**I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**в городском округе «город Избербаш»**

Город Избербаш расположен на берегу Каспийского моря в 62 км от г.Махачкалы - столицы Республики Дагестан и в 40 км от аэропорта «Уйташ».

Через город проходит железная дорога Ростов-Баку; в городе расположена железнодорожная станция «Изберг» СКЖД; вдоль территории города проходит федеральная автодорога «Кавказ».

Город расположен в пределах Прикаспийской низменности в плоской прибрежной полосе, вытянутой вдоль Каспийского моря и ограниченной с запада поясом предгорий. Ширина низменности в пределах города 3-5 км.

Морское побережье представлено узкой (100-200м) полосой, песчаного пляжа. В отдельных местах пляж сужается и ограничивается невысокими каменистыми уступами.

Климат г.Избербаш – континентальный, с очень теплым летом и мягкой зимой и отличается большим числом ясных дней в году – 119.

Природно-климатические условия г.Избербаш с очень теплым летом и мягкой зимой, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий и развития инженерной инфраструктуры.

Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика города.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, от состояния которых во многом зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий г.Избербаш не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, создать гармоничную архитектурно-ландшафтную среду, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Решениями Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 24.07.2014 года № 11-2 и от 30 мая 2012г. №27-6 утверждены Генеральный план муниципального образования городского округа «город Избербаш» и Правила благоустройства территории городского округа «город Избербаш». Утверждены Правила землепользования и застройки городского округа «город Избербаш», в которых сформированы и обоснованы базовые параметры и положения общегородской градостроительной стратегии, установлены требования к комплексному благоустройству микрорайонов и дворовых территорий городского округа «город Избербаш» на долгосрочный период.

В настоящее время сфера благоустройства городского округа «город Избербаш» представлена следующими показателями:

количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, малые архитектурные формы и т.д.): - 49 ед./ 76,700 тыс.кв.м.;

доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов: - 49,5%;

охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в многоквартирном жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа): - 14,5%;

количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.): - 8 ед./ 148,990 тыс.кв.м.;

доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий: - 20,3% (29700 кв.м.);

доля площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя городского округа: - 2,24 кв.м.

Уникальную возможность реализовать современные комплексные подходы к формированию комфортной городской среды дает реализация настоящей Программы, разработанной в рамках приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды» стратегического направления «ЖКХ и городская среда».

До утверждения и начала реализации проект Программы подлежит опубликованию для проведения в установленном порядке процедуры публичных обсуждений с привлечением широкой общественности, в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе «город Избербаш» Республики Дагестан» на 2017 год, утвержденным постановлением Администрации города Избербаша от 20 марта 2017г. №174 .

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:

- благоустройство дворовых территорий города Избербаша;

- благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (общественной территории) города Избербаша.

**II. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей**

**и постановка задач Программы**

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее.

1. В этой связи, приоритетами городского округа «город Избербаш» в области благоустройства являются:

создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения;

учёт потребностей и запросов жителей и других субъектов городской среды, их непосредственное участие на всех этапах реализации Программы;

обеспечение соответствия элементов городской среды на территории городского округа установленным критериям;

обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и элементов благоустройства городских территорий.

2. Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа «город Избербаш».

3. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского округа «город Избербаш»;

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (парков, скверов, набережных и т.д.);

вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа «город Избербаш»;

обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

**III. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

1. В результате актуализации действующих правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям и реализации Программы, принятой с учетом мнения горожан, территориального общественного самоуправления, в г. Избербаш будет создан механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и, предполагающий масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и реально улучшить качество среды проживания в городе.

Будет построена модель реализации проектов по благоустройству, связывающая все уровни власти (федеральный, региональный, муниципальный) и непосредственно жителей и создающая четкую модель движения в реализации проекта с заранее обозначенными правилами отбора и поддержки проектов.

2. Созданная система оценки качества городской среды позволит обеспечить проведение на постоянной и системной основе оценки городского округа, с вовлечением в эту работу самих граждан, привлечь внимание органов власти и общественности к решению одной из ключевых проблем современного состояния городской инфраструктуры – ее агрессивности и не комфортности для человека.

 3. Реализация на территории городского округа «город Избербаш» в 2018-2022гг. комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству также приведет к:

формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов;

формированию качественной и современной муниципальной нормативной правовой базы по реализации мероприятий по благоустройству;

качественному изменению части городского пространства на территориях реализации проектов, тем самым повышению качества городской среды на конкретной территории и демонстрации органам власти и гражданам результатов практической реализации таких мероприятий, создав основу для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по благоустройству;

формированию системы мониторинга исполнения мероприятий по благоустройству городской среды, реализуемых с участием средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Республики Дагестан и бюджета городского округа «город Избербаш»;

дополнительному приросту рабочих мест.

4. Реализация мероприятий Программы связана с рисками, оказывающими влияние на конечные результаты, к числу которых относятся:

бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетных средств и возможностью невыполнения мероприятий Подпрограммы;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы, недостаточно высоким уровнем качества проектов по благоустройству и т.д.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности реализации мероприятий Программы имеются следующие возможности:

реализация на территории городского округа «город Избербаш» требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории;

наличие сформированного запроса потребителя на проживание в комфортной и безопасной городской среде;

проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации, в целях стимулирования активности участия граждан и бизнеса в реализации проектов по благоустройству;

проведение обучения представителей Администрации и их последующее участие в реализации проектов позволит создать современные компетенции по вопросам создания комфортной городской среды и реализовать проекты по благоустройству с учетом современных требований;

формирование четкого графика реализации Соглашения с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;

создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн за исполнением Соглашения, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика и устранять их.

**IV. Объемы и источники финансирования Программы**

Общий объем финансирования Программы в 2018-2022гг. за счет всех источников составляет 149271,0 тыс.рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 139195,0 тыс.рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 7326,0 тыс.рублей;

за счет средств бюджета городского округа «город Избербаш» - 2750,0 тыс.рублей;

в том числе по годам:

2018 год – 29854,2 тыс.рублей;

2019 год - 29854,2 тыс.рублей;

2020 год – 29854,2 тыс.рублей;

2021 год – 29854,2 тыс.рублей;

2022 год - 29854,2 тыс.рублей.

Из общего объема средств, размер средств, направляемых на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, составляет 99112,7 тыс. рублей, на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 50158,3 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий Программы также приведены
в приложении № 2 к Программе.

**V. Мероприятия по утверждению муниципальной программы**

**формирования современной городской среды в городском округе**

**«город Избербаш» на 2018-2022 годы**

1. Для обеспечения участия городского округа «город Избербаш» в реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды на территории города и своевременного утверждения в установленном порядке муниципальной программыформирования современной городской среды в городском округе «город Избербаш» на 2018-2022 годы, а также государственной программы (подпрограммы) Республики Дагестан формирования современной городской среды в Республике Дагестан на 2018-2022 годы (далее – Государственная программа), Администрацией планируется выполнение следующих мероприятий:

проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий городского округа в порядке, установленном Правительством Республики Дагестан и содержащемся в Государственной программе, разрабатываемой Минстроем РД, анализ их текущего состояния и составление документов (в том числе в электронном виде), описывающих их техническое состояние, типологизацию, а также структуру собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства (паспорт благоустройства территорий), который позволит оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития;

описание существующих проблем на основании проведенного анализа, предложения по их решению, систематизированные в проекты адресных перечней с разбивкой по типам объектов благоустройства;

проведение общественного обсуждения проектов адресных перечней, в том числе организация приема предложений заинтересованных лиц по их дополнению.

Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к программе, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки указанных предложений утверждаются одним распорядительным документом (но в виде отдельных порядков), в целях синхронизации процесса формирования муниципальной программы и представления предложений заинтересованных граждан и организаций.

К указанным порядкам также прилагаются разработанные Администрацией унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения;

подготовка адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц, в соответствии с заключенными с Администрацией соглашениями;

проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением Администрацией по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года, в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе правил благоустройства. Порядок проведения такой инвентаризации определяется Правительством Республики Дагестан в Государственной программе.

**VI. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований Правил**

**предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Дагестан местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды и Соглашения**

1. Настоящая Программа сформирована с учетом:

региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов его реализации, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, расположенных на территории городского округа «город Избербаш»;

предложений заинтересованных лиц, в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу и Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в Программу общественной территории городского округа «город Избербаш».

Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории, критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения.

2. С учетом результатов общественного обсуждения, проведенного в установленном порядке, для комплексного благоустройства в 2018-2022гг. отобраны наиболее посещаемые общественные территории г.Избербаш:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адресный перечень общественных территорий, прошедших общественное обсуждение и подлежащих благоустройству | Перечень работ по благоустройству | Площадь территории(кв.м.) |
| 1 |  2 | 3 |  |
| **2018 год** |
| 1 | Парк Победы (ул.Дахадаева,5/1) | Ликвидация и кронирование деревьев, посадка саженцев деревьев и кустарников, планировка территорий, устройство дополнительного освещения, тротуаров, детской и спортивной площадок, установка скамеек и урн, замена существующего забора. | 27800 |
| **2019 год**  |
| 2 | Сквер по ул.Краснофлотская(ул.Краснофлотская,14/1, 14/2) | Ликвидация и кронирование деревьев, посадка саженцев деревьев и кустарников, планировка территорий, устройство освещения, проездов, тротуаров, ливневой канализации, детской и спортивной площадок, установка скамеек и урн. | 6891 |
| **2020 год** |
| 3 | Сквер по пр.Мира,6«б»(от ул.Гамидова до ул.Пушкина)  | Кронирование деревьев, устройство дополнительного освещения, тротуаров, спортивной площадки, ремонт плиточного покрытия, установка скамеек и урн. | 10894 |
| **2021 год** |
| 4 | Дорога на городской пляж | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги, устройство тротуаров, освещения, озеленения, установка скамеек и урн. | 19230 |
| **2022 год** |
| 5. | Набережная у городского пляжа | Устройство освещения, беседок, посадка саженцев деревьев и кустарников, устройство тротуаров, установка скамеек и урн. | 3450 |

3. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны в соответствии с требованиями Правил предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Дагестан местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 марта 2017г. №61а (далее – Правила) и подлежат благоустройству в 2018-2022гг. с минимальным перечнем работ с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории и дополнительным перечнем работ по благоустройству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адресный перечень МКД, дворовые территории, которых отобраны и подлежат к благоустройству** | **Минимальный перечень работ** | **Дополнительный перечень работ** |
| **2018 год** |
| 1 | ул.Маяковского, д.104  | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий  с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1. Оборудование автомобильных парковок2. Оборудование детской площадки3.Оборудование спортивной площадки4. Озеленение территории5. Устройство теневых навесов 6. Устройство площадки для сушки белья |
| 2 | ул.Маяковского, д.106  | 1. Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1. Оборудование автомобильных парковок2. Оборудование детской площадки3.Оборудование спортивной площадки4. Озеленение территории5. Устройство теневых навесов 6. Устройство площадки для сушки белья |
| 3 | ул.Гамидова, д.77  | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1. Оборудование автомобильных парковок2. Оборудование детской площадки3.Оборудование спортивной площадки4. Озеленение территории5. Устройство теневых навесов 6. Устройство площадки для сушки белья |
| 4 | ул.Ленина, д.1 | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1. Оборудование автомобильных парковок2. Оборудование детской площадки3. Озеленение территории4. Устройство теневых навесов 5. Устройство площадки для сушки белья |
| **2019 год** |
| 5 | ул.Маяковского, д.102  | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1. Оборудование автомобильных парковок2. Оборудование детской площадки3. Озеленение территории4. Устройство теневых навесов 5. Устройство площадки для сушки белья |
| 6 | ул.Ленина, д.3  | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1. Оборудование автомобильных парковок2. Оборудование детской площадки3. Озеленение территории4. Устройство теневых навесов 5. Устройство площадки для сушки белья |
| 7 | ул.Азизова, д.27 | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1. Оборудование автомобильных парковок2. Оборудование детской площадки3.Оборудование спортивной площадки4. Озеленение территории5. Устройство теневых навесов 6. Устройство площадки для сушки белья |
| 8 | ул.Маяковского, д.108 | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Оборудование автомобильных парковок2.Оборудование детской площадки3.Озеленение территории4.Снос строений5.Устройство контейнерной площадки6.Устройство теневых навесов |
| 9 | ул.Маяковского, д.108а | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Оборудование автомобильных парковок2.Оборудование детской площадки3.Озеленение территории4.Снос строений5.Устройство теневых навесов  |
| 10 | ул.Маяковского, д.110  | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Оборудование автомобильных парковок2.Оборудование детской площадки3.Озеленение территории4.Устройство контейнерной площадки5.Устройство теневых навесов  |
| **2020 год** |
| 11 | Дворовая территория жилых домов ул.Гамидова, д.63, ул.Гамидова, д.65 | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Оборудование автомобильных парковок2.Оборудование детской площадки3.Озеленение территории4.Снос строений5.Устройство контейнерной площадки6.Устройство теневых навесов  |
| 12 | ул.Гамидова, д.67  | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Оборудование автомобильных парковок2.Оборудование детской площадки3.Озеленение территории4.Снос строений5.Устройство контейнерной площадки6.Устройство теневых навесов |
| 13 | Дворовая территория жилых домовул.Гамидова, д.69 ул.Гамидова, д.71ул.Гамидова, д.73 | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Оборудование автомобильных парковок2.Оборудование детской площадки3.Озеленение территории4.Снос строений5.Устройство контейнерной площадки6.Устройство теневых навесов  |
| 14 | ул.Гамидова, д.75 | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Оборудование автомобильных парковок2.Оборудование детской площадки3.Озеленение территории4.Снос строений5.Устройство контейнерной площадки6.Устройство теневых навесов  |
| 15 | ул.Гамидова, д.79 | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Оборудование автомобильных парковок2.Оборудование детской площадки3.Озеленение территории4.Устройство контейнерной площадки |
| 16 | ул.Буйнакского, д.44 | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Оборудование автомобильных парковок2.Оборудование детской площадки3. Оборудование спортивной площадки4.Озеленение территории5.Снос строений6.Устройство контейнерной площадки7.Устройство теневых навесов  |
| **2021 год** |
| 17 | ул.Гусейханова, д.1 | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Оборудование автомобильных парковок2.Оборудование детской площадки3Озеленение территории4.Снос строений5.Устройство контейнерной площадки6.Устройство теневых навесов  |
| 18 | ул.Гусейханова, д.3 | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Оборудование автомобильных парковок2.Оборудование детской площадки3Озеленение территории4.Снос строений5.Устройство контейнерной площадки6.Устройство теневых навесов  |
| 19 | ул.Гусейханова, д.5 | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Оборудование автомобильных парковок2.Оборудование детской площадки3Озеленение территории4.Снос строений5.Устройство контейнерной площадки6.Устройство теневых навесов  |
| 20 | пр.Мира, д.1 | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Оборудование автомобильных парковок2.Оборудование детской площадки3. Оборудование спортивной площадки4.Озеленение территории5.Снос строений6.Устройство контейнерной площадки7.Устройство теневых навесов  |
| 21 | ул.Буйнакского, д.91 | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Оборудование автомобильных парковок2.Оборудование детской площадки3.Озеленение территории4.Снос строений5.Устройство контейнерной площадки6.Устройство теневых навесов  |
| 22 | ул.Жданова, д.5 | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Оборудование автомобильных парковок2.Оборудование детской площадки3. Оборудование спортивной площадки4.Озеленение территории5.Устройство контейнерной площадки6.Устройство теневых навесов  |
| **2022 год** |
| 23 | ул.Буйнакского, д.109  | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Оборудование автомобильных парковок2.Оборудование детской площадки3. Оборудование спортивной площадки 4.Озеленение территории5.Снос строений6.Устройство контейнерной площадки7. Устройство теневых навесов  |
| 24 | ул.Буйнакского, д.109а  | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Оборудование автомобильных парковок2.Оборудование детской площадки3.Озеленение территории4.Снос строений5.Устройство теневых навесов  |
| 25 | ул.Буйнакского, д.105 | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Озеленение территории2.Устройство контейнерной площадки3.Устройство теневых навесов  |
| 26 | ул.Буйнакского, д.103 | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Оборудование автомобильных парковок2.Оборудование детской площадки3.Озеленение территории4.Устройство теневых навесов  |
| 27 | ул.Буйнакского, д.101 | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Озеленение территории2.Устройство теневых навесов 3.Оборудование детской площадки |
| 28 | ул.Буйнакского, д.99 | 1.Ремонт дворовых проездов2.Освещение дворовых территорий с установкой опор3.Установка скамеек4.Установка урн | 1.Оборудование детской площадки2.Озеленение территории3.Устройство теневых навесов  |

4. Мероприятия по комплексному благоустройству территорий, выполняемые в целях реализации Программы выполняются с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

В городском округе «город Избербаш» мероприятия по обеспечению физической, пространственной и информационной доступности городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения проводились в рамках муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2015 годы. В результате ее реализации были первично адаптированы здания и территории общеобразовательных учреждений и учреждений социального, культурного и спортивного назначения.

Дальнейшая реализация указанных мероприятий проводится в рамках настоящей Программы, в соответствии с утвержденными дизайн - проектами благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, в которых обязательно учитываются мероприятий по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

5. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ определены на основании сметных нормативов и составляют:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования работ | Единицаизмерения | Стоимостьед. изм. в ценах 2000 г. без НДС (руб.) |
| 1. | Ремонт дворовых проездов | 100 м2 | 17433,0 |
| 2. | Освещение дворовых территорий с установкой опор  | 1 ед. | 9617,0 |
| 3. | Установка скамеек | 1 скамейка | 1046,0 |
| 4. | Установка урн для мусора | 1 урна | 444,0 |

6. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству общественных территорий, входящих в состав дополнительного перечня таких работ определены на основании сметных нормативов и составляют:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования работ | Единицаизмерения | Стоимостьед. изм. в ценах 2000 г. без НДС (руб.) |
| 1. | Устройство освещения  | 1 ед. | 5294,0 |
| 2. | Установка скамеек | 1 скамейка | 3077,6 |
| 3. | Установка урн для мусора | 1 урна | 823,6 |
| 4. | Ремонт пешеходных дорожек из декоративной плитки | 100м2 | 3526,8 |
| 5. | Посадка декоративных вечнозеленых рядовых кустарников | 100 шт. | 17211,4 |
| 6. | Валка (кронирование) старых деревьев | 1 дерево | 455,3 |
| 7. | Посадка деревьев лиственных пород | 1 дерево | 322,1 |
|  8. | Устройство асфальтобетонного покрытия улиц, площадей, тротуаров, проездов. | 100 м2 | 17433,0 |
|   9. | Устройство ливнесточной подземной канализации для сбора ливневых вод с проезжей части улицы (устройство подземного трубопровода с приемными ж/б колодцами) | п.м. | 445,0 |

**VII. Особенности осуществления контроля реализации**

**Программы в рамках Приоритетного проекта**

1. Функции контроля за реализацией мероприятий Программы осуществляет общественная комиссия по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией Программы городского округа «город Избербаш» (далее - общественная комиссия).

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об общественной комиссии, утвержденным согласно типовой форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

При этом проведение заседаний общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на официальном сайте городской администрации в сети Интернет.

**VIII. Мероприятия по вовлечению граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы**

1. Участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта Программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в Программу обеспечивается в соответствии с утвержденными Администрацией порядками в следующих формах:

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых и общественных территорий, инвентаризация проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям пределы инвентаризации и совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорий);

- организация широкого общественного участия в выборе общественных территорий, приоритетных для благоустройства;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов, типов покрытий, озеленения, освещения и осветительного оборудования дворовой и общественной территории;

- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

- осуществление общественного контроля собственников помещений в многоквартирных домах (применительно к дворовым территориям) над процессом реализации проекта по благоустройству муниципальной территории общего пользования и дальнейшей их эксплуатации (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

2. При реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, обеспечивается информирование граждан, организаций о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем:

- создания единого  информационного интернет - ресурса (сайта или приложения) который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярному информированию о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

- работы с местными СМИ, охватывающими широкий̆ круг людей̆ разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте, в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

- организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий в различных форматах (по электронной почте, нарочно (путем организации специального пункта приема предложений на территории уполномоченного органа).

**IX. Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций,**

**привлекаемых для реализации проектов по благоустройству**

Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках Программы, в соответствии с постановлением Правительства РД от 14 марта 2017г. №61а «О внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан», не предусматривается.

В реализации проектов по благоустройству в рамках Программы, в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 марта 2017г. №61а, в 2018-2022гг. предусматривается трудовое участие граждан, организаций как применительно к дополнительному, так и минимальному перечням работ по благоустройству.

 Участие граждан, организаций в трудовой (не денежной) форме выражается в:

- выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие, являются отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представляются фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан с размещением их в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет).

Администрация по возможности обеспечивает привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческие строительные отряды.

**X. Состав основных мероприятий, а также показатели**

**результативности Программы**

Основные мероприятия Программы сформированы исходя из необходимости комплексного решения поставленных задач и достижения целей, направленных на повышение уровня благоустройства территории городского округа «город Избербаш», с указанием целевых показателей и сроков их реализации.

Количество показателей Программы сформированы исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения поставленных задач.

Использованная система показателей (индикаторов) Программы позволяет очевидным образом оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач Программы и охватывать существенные аспекты достижения цели и решения задачи. Показатели (индикаторы) имеют запланированные по срокам исполнения количественные значения.

Кроме того, формализация показателей (индикаторов) Программы и установление их значений выполнена с учетом их соотношения с показателями Правил предоставления федеральной субсидии, Правил предоставления республиканской субсидии, паспорта приоритетного проекта, документов стратегического планирования федерального и республиканского уровня, обеспечивая преемственность в наименованиях показателей различных уровней и методикой их расчета.

Показатели результативности Программы установлены в приложении к Правилам предоставления республиканской субсидии и включают в себя все показатели, отраженные в Соглашении.

**XI.Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | ед./кв.м | 49/76700 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | % | 49,5 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 14,5 |
| 4 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | ед. | 8 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 2,24 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 20,3 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в городском округе «город Избербаш»

Республики Дагестан на 2018-2022 годы»

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ**

**ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»**

**РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2018-2022 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основныемероприятия | Наименованиепоказателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа «город Избербаш» | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе  | ед. | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий в городском округе «город Избербаш» | увеличение количества благоустроенных общественных территорий в городском округе | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в городском округе «город Избербаш»

Республики Дагестан на 20178-2022 годы»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ**

**«ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2018-2022 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| всего | в том числе: |
| на благоус-тройство дворовых территорий | на благоус-тройство обществен-ных территорий |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «город Избербаш» Республики Дагестан» на 2018-2022 годы  |  Администрация городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г.Избербаш,Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ,Отдел земельных и имущественных отношений администрации города Избербаш | Всего, в том числе:Федеральный бюджетРеспубликанский бюджет Республики ДагестанБюджет городского округа «город Избербаш» | 149271,0139195,07326,02750,0 | 99112,792019,64843,12250,0 | 50158,347175,42482,9500,0 |
|  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в городском округе «город Избербаш»

Республики Дагестан на 2018-2022 годы»

**ПОРЯДОК**

**РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН - ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПРОГРАММУ**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорийпри включении предложений в Программу (далее – Порядок) и разработан в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Генеральным планом городского округа «город Избербаш» и Правилами благоустройства территории городского округа «город Избербаш», в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды г. Избербаш.

1.2. Под дизайн - проектом благоустройства дворовых территорий и общественных территорийдля включения в Программу понимается графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: лица, уполномоченные на представление предложений о включении дворовой или общественной территории в Программу, собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) общественной территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

**2. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН - ПРОЕКТОВ**

2.1. Разработка дизайн - проектов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа «город Избербаш», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами, с учетом мероприятий по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

2.2. Дизайн - проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды и включает в себя текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка;

- фотофиксация и описание существующего положения и объектов.

Графическая часть включает в себя:

- схему планировочной организации территории;

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования,

- спецификацию МАФ и элементов;

- 3D-визуализацию (не менее двух изображений).

2.3. Разработка дизайн - проектов осуществляется Администрацией в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта Программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий города Избербаш.

2.4. Разработка дизайн - проектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Правительством Республики Дагестан и, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн- проект.

**3. ОБСУЖДЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДИЗАЙН - ПРОЕКТОВ**

3.1. Для обсуждения с заинтересованными лицами,разработанные дизайн - проекты размещаются на официальном сайте Администрации.

3.2. В целях согласования дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, Администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта Программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн - проекта в течение 1 рабочего дня со дня его изготовления.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн - проекта, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Одобренные общественной комиссией дизайн - проекты с указанием адресов размещения объектов утверждаются главой Администрации в течение двух рабочих дней. Дизайн - проекты утверждаются в двух экземплярах, один экземпляр направляется в Минстрой РД, другой хранится в Администрации.

**4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ДИЗАЙН - ПРОЕКТОВ**

4.1. Заявка на участие в обсуждении дизайн - проекта дворовой территории многоквартирного дома и (или) общественной территории города Избербаш (далее – Заявка) подается заинтересованным лицом в Администрацию в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора дворовых и общественных территорий и подлежит обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции.

Срок подачи Заявок должен составлять не более 14 календарных дней с момента опубликования сообщения на сайте организатора обсуждения с заинтересованными лицами дизайн - проектов.

Все листы Заявки и прилагаемые документы должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника обсуждения (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения.

4.2. К Заявке прилагаются следующие документы:

1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором определен состав заинтересованных лиц из числа собственников помещений для участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн - проектов дворовых территорий многоквартирных домов;

2) дизайн - проект с внесенными изменениями с учетом технической возможности, и без изменения проектно-сметной документации.

4.3. Рассмотрение Заявок осуществляется общественной комиссией, в соответствии с требованиями, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания комиссии (далее - Протокол), в котором в обязательном порядке оцениваются Заявки всех участников, с указанием изменений и другой информации.

4.4. Протокол подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте организатора конкурса и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка на участие в обсуждении, комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную Заявку.

Если Заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, работы, указанные в проектно-сметной документации, будут выполняться в соответствии с внесенными изменениями в дизайн - проект.

В случае признания обсуждения несостоявшимся работы выполняются по ранее согласованному дизайн - проекту.

Приложение

к Порядку проведения разработки,

обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн - проектов

**ЗАЯВКА**

**на участие в обсуждении с заинтересованными лицами**

**и утверждении дизайн - проектов**

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Куда: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г.Избербаш: г.Избербаш, ул.Буйнакского,197\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование участника обсуждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение участника обсуждения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (юридический адрес и почтовый адрес, местожительства)

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспортные данные (для физического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер контактного телефона (факса)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изучив Порядок проведения обсуждения с заинтересованными лицами дизайн - проектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование участника отбора)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)

изъявляет желание участвовать в обсуждении дизайн - проекта.

Предлагаем внести изменения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (вид работ, адрес территории)

Протокол заседания комиссии просим Вас письменно направить в адрес уполномоченного представителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО представителя, адрес)

К настоящей заявке прилагаются документы на \_\_\_\_ л.

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)

 Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в ГО «город Избербаш»

Республики Дагестан» на 2018-2022 годы.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**  |
|  |  |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник  | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований 149271,0 (тыс. рублей)  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории ГО «город Избербаш» на 2018-2022 гг.» | Администрация ГО «город Избербаш», в том числе:МКУ «УЖКХ» г.Избербаш Отдел строительства и архитектуры, отдел земельных и имущественных отношений администрации ГО «город Избербаш» | Всего, в том числе:Федеральный бюджетРеспубликан-ский бюджет Республики ДагестанБюджет городского округа «город Избербаш» |     |     |     |     | 29854,227839,01465,2550,0 | 29854,227839,01465,2550,0 | 29854,227839,01465,2550,0 | 29854,227839,01465,2550,0 | 29854,227839,01465,2550,0 |
| (наименование участника) |  |   |   |   |   |